附件：

宝山区政府系统开展

“理旧账、解难题”专项行动实施方案

按照市委关于开展领航、启航、护航“三航行动”的有关要求，为进一步突出领导干部带头解决历史遗留问题的表率作用，现就区政府系统开展“理旧账、解难题”专项行动，制定该实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对干部能力作风建设、优化营商环境的重要讲话重要指示批示精神，严格按照省市机关能力作风建设和优化营商环境会议要求，聚焦“烂尾工程和久拖不决重要事项”，深入开展“理旧账、解难题”专项整治行动，着力破除妨碍经济社会发展的历史遗留问题，全面加强法治政府、诚信政府、阳光政府建设，切实提升政府公信力、凝聚力，持续优化营商环境，为实现宝山区转型振兴高质量发展奠定坚实基础。

二、工作目标

（一）进一步提高思想认识。深入开展“理旧帐、解难题”专项整治行动，坚决整治“人来政改、人走政息”问题，坚决根除“求稳怕乱”思想，进一步树立正确的政绩观，不断强化责任担当和宗旨观念，切实增强为民解难题的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

（二）进一步推进问题整治。围绕看得见和看不见的“烂尾”工程，聚焦群众反映强烈、涉及群众切身利益、关乎经济社会发展的重点、难点问题，分类别、分层次、分区域开展整治整改，以点破面，通过问题的真整改、真解决、真化解推进工作质效的再提升。

（三）进一步推动政策落实。对各项惠企利民政策落实情况进行摸底排查，坚决打通政策落实和工作推进的“最后一公里”，做到政策落实、旧账还清、承诺兑现，全力营造优质营商环境。

（四）进一步完善工作制度。不断强化法治思维和法治观念，以法治精神、严密制度为约束，探索建立监督检查机制，健全完善运行管理方式，充分发挥国家机关在社会信用体系建设中的引领、示范和表率作用，推动建设权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

三、整治范围

（一）看得见的“烂尾”工程，包括停工停建的工程项目、停产停业的经营项目等影响城市形象的顽瘴痼藓。

（二）看不见的“烂尾”工程，包括招商引资、项目建设、惠民承诺等工作过程中“未兑现”或“兑现不到位”等影响营商环境的症结病灶。

（三）工作中的重点、难点、堵点问题，包括时间跨度长、涉及利益大、解决难度高，以及群众反映强烈、涉及群众切身利益、制约城市发展，经多次推进仍未得到有效解决的难点问题。

（四）久拖不决的重要事项，包括因政府内部协作不畅、权力交叉、责任不清导致利益争抢、推卸责任等久拖未决的相关事项。

四、工作举措

（一）完善组织架构。成立由区委常委、副区长李井江任组长，区政府相关分管领导任副组长的专项行动领导小组，负责“理旧账、解难题”专项行动的组织领导。领导小组办公室设在区政府办公室，区政府办公室主要负责人任办公室主任，在领导小组的领导下，负责专项行动日常事务的协调组织。区政府各有关单位是领导小组的成员单位，其主要领导为领导小组成员。

（二）强化机制保障。包保推进机制。各相关单位都要在工作职责内确定1个以上“烂尾”工程或“久拖不决重要事项”，作为本单位、本部门的攻坚难题，由主要领导负责包保推进。建立“销号”管理机制，坚持目标导向和结果导向并重，审慎对待销号、退出工作，区政府确定的攻坚任务完成后，要报领导小组组长审定核准;相关工作的核准、退出、销号要同时报领导小组办公室备案待查。建立“调度”推进机制，建立“旬调度、月晾晒、季通报”的工作机制，区政府主管领导要定期对本战线“理旧账、解难题”专项行动开展情况进行调度推进，及时协调解决工作推进过程中遇到的困难和问题。区政府办公室也要采取“四不两直”等工作方式，对专项行动开展情况进行督促检查，检查结果及时报领导小组办公室。建立预判预警机制，要强化风险意识，紧盯正在推进的攻坚难题，对可能存在的风险隐患进行预测研判，及时调整工作推进措施，避免产生新的问题或风险点。

（三）加强跟踪问效。领导小组办公室对各责任单位上报的攻坚难题进行审定、核准后，建立《宝山区政府系统“理旧账、解难题”攻坚台账》，根据序时进度对完成情况进行跟踪督办，并建立任务推进“红绿灯”排行榜，定期进行排名公示。

五、工作阶段

（一）摸底排查阶段(5月15日--5月31日。各成员单位要根据清理整治内容对本部门存在的“烂尾”工程和久拖不决的重要事项进行摸底排查，从中选择1个以上有代表性的问题作为本次专项行动的攻坚难题，并于5月15日前，经主管副区长审签后报领导小组办公室审定、核准(联系人:李聪;联系方式: 0469-4321771)。

（二）合力攻坚阶段(6月1日--12月10日)。各成员单位要针对本单位、本部门的攻坚难题，制定整改方案，进一步压实责任、明确时限、强化措施、统筹力量，坚决确保本阶段结束前完成整改整治任务。对于查找出的其它问题和困难，也要结合工作实际，分步骤、分批次予以解决。

（三）检查验收阶段(12月1日--12月25日)。坚持把问题整改成效作为评定工作的重要标准，由领导小组办公室牵头，相关部门组成联合工作组，对各成员单位“理旧账、解难题”专项行动进行检查验收。对于不能完成攻坚任务的，提请领导小组予以延期，直至问题解决。

（四）巩固提升阶段(11月1日--12月25日)。同步问题整改、经验总结和制度建设，对工作开展过程中的好经验、好做法进行总结提炼，完善健全长效工作机制，提升“新官理旧账”的工作理念和责任意识。

六、工作要求

（一）加强领导、认真组织。“新官不理旧账”是政府不诚信、不守法的表现，是典型的官僚主义和形式主义，严重损害政府的权威性与公信力。各成员单位要切实提高思想认识，认真抓好工作组织，确保专项行动扎实有序推进。

（二）从严整治，确保实效。各成员单位要从讲政治的高度，从严从实开展清理整治工作，对存在的问题不回避、不隐瞒，统筹经济、行政和法律手段，制定切实可行的整改措施，全力推进问题解决和作风转变。

（三）严肃纪律，深化整治。“理旧账、解难题”是一项严肃的政治任务，必须采取有效措施抓出成效，对敷衍塞责、弄虚作假或整改不到位、群众不满意的单位和个人，一律在电视台、政府门户网站、《观点宝山》上进行点名通报曝光，问题严重的，要进行责任追究。